Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 07.11.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante le prime due ore della mattinata ho riscontrato dei problemi che riguardano l’accesso ad Internet dal mio pc, collegato alla sottorete gestita dal server proxy, all’esterno. Dopo svariati test eseguiti sia dal proxy server sia dal mio pc ha ricominciato a funzionare tutta la sottorete. Una volta effettuato un’ulteriore test su tutta la sottorete per essere sicuro che tutto fosse ritornato a funzionare correttamente ho ripreso a lavorare sulla pagina web che si occupa della gestione dell’inserimento e della lettura dei siti all’interno di un file CSV. Sono riuscito a scrivere i siti al suo interno e anche a stamparli, anche se non in maniera del tutto corretta ed efficiente.  La seguente funzione si occupa della stampa a schermo dei siti.    La seguente funzione si occupa della scrittura del nuovo link inserito dall’amministratore all’interno del file CSV.    Nell’immagine seguente viene visualizzato il codice php che si occupa della chiamata delle due funzioni e della stampa a schermo in formato tabellare.      Nelle ultime due ore di lezione mi sono occupato di migliorare la documentazione e di portare avanti il terzo capitolo riguardante l’implementazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante questa lezione di progetti ho riscontrato diversi problemi. Il primo riguardava, come descritto all’inizio, la connessione ad Internet passando per il proxy server, anche se alla fine si è risolto tutto da “solo”. Un altro problema riguarda il riuscire ad eseguire il controllo dell’esistenza o meno di un link appena inserito all’interno del file CSV, per cercare di risolvere questo problema ho trovato un metodo php chiamato: *in\_array(<parametro da controllare>, <array>).* Alla fine anche se ho trovato questo metodo non sono riuscito a eseguire il controllo. Un’ulteriore problema riguarda il fatto che devo cliccare il bottone submit due volte, il primo mi scrive il link appena inserito nel file CSV, mentre il secondo mi aggiorna la tabella con i nuovi indirizzi. Questo problema l’avevo riscontrato pure nella pagina web principale e l’avevo risolto utilizzando le variabili di sessione, ho provato ad implementarle pure in questo caso ma sembrano non funzionare. L’ultimo problema che ho riscontrato è quello che ogni volta che ricarico la pagina mi andava ad inserire all’interno del file CSV l’ultimo link che avevo inserito in precedenza anche se l’input di testo era vuoto. Questo è causato, probabilmente, dal salvataggio o tenuta in memoria dell’ultimo link all’interno di qualche variabile che devo ancora individuare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Un po’ in ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare la scrittura a schermo e all’interno del file CSV dei link inseriti, terminare il controllo dei link già esistenti e sistemare il problema del doppio click. |